# BenWo（本我）- Flutter 开发文档

AI 驱动的自我探索与目标达成应用

基于 Anthropic "Effective harnesses for long-running agents" 架构设计

# 1. 项目概述

BenWo（本我）是一款 AI 驱动的自我探索与目标达成应用。通过 4 步引导式 Onboarding 帮助用户完成自我认知，设定大目标，并将目标智能拆解为每日 To-Do。

核心理念：小步快跑。每次只做一个任务，测试通过后提交，确保每个 context window 结束时的代码是干净可合并的。

# 2. 最终目标

在以下目录创建完整的 Flutter 项目框架：

E:\ai home\realme\auto-coding-agent-flutter

包含以下文件：

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| CLAUDE.md | Agent 工作指令 |
| task.json | 30 个开发任务 |
| architecture.md | Flutter MVVM + Riverpod 架构 |
| progress.txt | 进度跟踪模板 |
| init.sh | Flutter 环境初始化脚本 |
| run-automation.sh | 自动化循环脚本 |
| README.md | 使用说明 |
| .gitignore | Git 配置 |

# 3. 用户需求决策（已确认）

| 类别 | 决策 |
| --- | --- |
| 平台 | 仅 Android（iOS 后续） |
| 语言 | 中文 |
| 登录方式 | 邮箱 + 密码 |
| 状态管理 | Riverpod |
| 本地数据库 | Isar |
| 云端同步 | Firebase（第二阶段，非 MVP） |
| AI 服务 | MinMax API（Token Plan，中国版） |
| 推送通知 | 本地推送（flutter_local_notifications） |
| 颜色系统 | MD3 HCT + 莫兰迪蓝绿(#7FA99B) + 暖橙(#E8A87C) |
| 图标 | Tabler Icons（手绘风格） |
| 背景 | 静态渐变（跟随主题色） |
| 字体 | 系统默认 |

# 4. BenWo App 功能清单

## 4.1 MVP 功能

邮箱 + 密码注册/登录

4 步 Onboarding（AI 引导，动态问题）

用户画像（MBTI、沟通风格、激励敏感度、最佳工作时间、压力反应、社交偏好）

大目标创建（AI 引导，用户确认）

大目标 -> 每日 To-Do 拆分（AI 生成，用户确认/调整）

每日 To-Do 列表（AI 生成 + 用户自建，颜色区分大目标）

AI 权重调节（比例、数量、难度、时间）

日历视图（日/周/月，拖拽改日期）

To-Do 完成（用户自建：点击完成；AI 生成：先确认问题）

已完成 To-Do 归档到日历历史（灰色显示）

大目标完成检测（自动标记，绿色卡片 + 弹出动画）

本地推送通知（AI 调度，To-Do 提醒 + 鼓励）

设置页

## 4.2 MVP 不包含

X AI 对话/对话框功能

X 深色模式

X 云端同步

X 社区功能

# 5. 技术栈

| 层级 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 框架 | Flutter 3.x + Dart |
| 状态管理 | flutter_riverpod + riverpod_annotation |
| 路由 | go_router |
| 网络 | dio |
| 本地存储 | isar + shared_preferences |
| 依赖注入 | get_it + riverpod |
| 推送通知 | flutter_local_notifications |
| AI 服务 | MinMax API (Token Plan) |
| 国际化 | flutter_localizations + intl |
| 图标 | tabler_icons |

# 6. 项目目录结构

hello-flutter/
|__ lib/
|   |__ main.dart                    # 应用入口
|   |__ app.dart                     # 应用根组件
|   |__ core/                        # 核心层
|   |   |__ constants/               # 常量定义
|   |   |   |__ app_constants.dart
|   |   |   |__ storage_keys.dart
|   |   |   |__ api_constants.dart
|   |   |__ theme/                   # 主题配置
|   |   |   |__ app_theme.dart
|   |   |   |__ app_colors.dart     # 莫兰迪蓝绿 + 暖橙
|   |   |   |__ app_text_styles.dart
|   |   |__ utils/                   # 工具类
|   |   |__ error/                   # 错误处理
|   |   |__ di/                      # 依赖注入
|   |__ data/                        # 数据层
|   |   |__ datasources/            # 数据源
|   |   |__ models/                 # 数据模型（Isar Collections）
|   |   |__ repositories/           # Repository 实现
|   |__ domain/                      # 领域层
|   |   |__ entities/               # 实体
|   |   |__ repositories/           # Repository 接口
|   |__ application/                 # 应用层（Riverpod Notifiers）
|   |   |__ auth/
|   |   |__ onboarding/
|   |   |__ goal/
|   |   |__ todo/
|   |   |__ profile/
|   |   |__ settings/
|   |__ presentation/                # 表现层
|   |   |__ pages/
|   |   |__ widgets/
|   |__ shared/                      # 共享 widgets
|   |__ routes/                      # 路由配置
|__ test/                           # 测试目录

# 7. 开发任务列表（30 个任务）

| ID | 标题 | 类别 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础配置 | infrastructure | pending |
| 2 | 应用入口和路由配置 | infrastructure | pending |
| 3 | 依赖注入配置 | infrastructure | pending |
| 4 | 数据模型定义 | infrastructure | pending |
| 5 | 本地数据库配置 | infrastructure | pending |
| 6 | 登录页实现 | ui | pending |
| 7 | 注册页实现 | ui | pending |
| 8 | 用户认证状态管理 | business | pending |
| 9 | Onboarding Step 1 - 我是谁 | ui | pending |
| 10 | Onboarding Step 2 - 我的现状 | ui | pending |
| 11 | Onboarding Step 3 - 我想要什么 | ui | pending |
| 12 | Onboarding Step 4 - AI分析确认 | ui | pending |
| 13 | 首页实现 - 今日 To-Do | ui | pending |
| 14 | To-Do 添加功能 | ui | pending |
| 15 | To-Do 编辑和完成 | ui | pending |
| 16 | 大目标创建页 | ui | pending |
| 17 | 大目标列表和详情 | ui | pending |
| 18 | AI 目标拆解 | business | pending |
| 19 | 大目标完成检测和动画 | business | pending |
| 20 | 日历视图 - 日视图 | ui | pending |
| 21 | 日历视图 - 周视图和月视图 | ui | pending |
| 22 | 日历拖拽功能 | ui | pending |
| 23 | 已完成 To-Do 历史记录 | ui | pending |
| 24 | 用户画像多维度 | business | pending |
| 25 | 本地推送通知 | business | pending |
| 26 | 设置页 | ui | pending |
| 27 | MinMax API 接口预留 | infrastructure | pending |
| 28 | 错误处理 | infrastructure | pending |
| 29 | Loading 和空状态 | ui | pending |
| 30 | 最终测试和优化 | infrastructure | pending |

# 8. 任务依赖关系

基础设施 (Task 1-5)
    |
    v
认证阶段 (Task 6-8)
    |
    v
Onboarding 阶段 (Task 9-12)
    |
    v
首页和 To-Do 阶段 (Task 13-15)
    |
    v
大目标阶段 (Task 16-19)
    |
    v
日历阶段 (Task 20-23)
    |
    v
用户画像和推送 (Task 24-26)
    |
    v
收尾阶段 (Task 27-30)

# 9. 已创建的文件

## 9.1 CLAUDE.md

Flutter Agent 工作指令，包含：

MANDATORY: Agent Workflow（7 步流程）

Step 1: ./init.sh 初始化环境

Step 2: 读 progress.txt + git log + task.json

Step 3: 选择下一个 passes: false 的任务

Step 4: 实现任务

Step 5: 测试（flutter analyze + build）

Step 6: 更新 progress.txt

Step 7: git commit

阻塞处理规则

项目结构说明

Flutter 最佳实践

Android/iOS 注意事项

## 9.2 task.json

30 个 BenWo 特定任务，包含：

id: 唯一标识

title: 任务标题

category: 分类（infrastructure/ui/business）

description: 任务描述

steps: 具体实现步骤

passes: 是否通过（false = 待完成，true = 已完成）

## 9.3 architecture.md

BenWo 架构设计文档，包含：

系统架构图（三层：Presentation/Domain/Data）

项目目录结构

Riverpod 架构详解 + AuthNotifier 模板

Repository 模式 + 接口定义

依赖注入配置（GetIt + Riverpod）

路由配置（go_router）

数据模型（Isar Collections）

MinMax API 客户端（预留）

颜色系统（BenWoColors）

构建和部署说明

## 9.4 progress.txt

进度跟踪模板，包含：

新条目模板

示例条目

Session 启动协议

30 个任务状态表

任务依赖关系图

技术决策记录

## 9.5 其他文件

init.sh: Flutter 环境初始化脚本（flutter pub get + flutter doctor）

run-automation.sh: 自动化循环脚本（dangerously-skip-permissions 模式）

README.md: 使用说明文档

.gitignore: Git 忽略配置

# 10. 下一步工作

框架已完成配置。下一步工作：

1. 初始化 Flutter 项目：运行 flutter create hello-flutter

2. 或让 Claude Code 开始实现 task.json 中的任务

3. 按照任务依赖顺序逐步完成开发

4. 每个任务完成后更新 progress.txt 和 task.json

5. 全部完成后进行最终测试和优化

# 11. 参考资料

Anthropic: Effective harnesses for long-running agents

https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents

auto-coding-agent-demo (GitHub)

https://github.com/SamuelQZQ/auto-coding-agent-demo

Flutter 官方文档

https://flutter.dev/docs

Riverpod

https://riverpod.dev/

go_router

https://gorouter.dev/

Isar

https://isar.dev/

MinMax API

https://www.minimax.chat/